Sak 1 til ekstraordinært årsmøte

1. Bakgrunn

Kunstgresset på bane K1 ble tatt i bruk i 2013 og har over tid blitt betydelig slitt. Det foreligger nå et klart behov for utskifting for å ivareta: spillernes helse og sikkerhet, banens funksjonalitet, og miljømessige hensyn.

2. Tilstandsvurdering

Det foreligger 2 tilstandsrapporter (en datert 2023 & februar 2025) som tilsier at banen bør skiftes innen rimelig tid. Se vedlegg 1 & 2 for mer info.

3. Prosjektomfang

3.1 Eksisterende baneoppbygging er bra. Vanngjennomtrengeligheten BØR og MÅ sjekkes før legging av nytt kunstgress.

3.2 Ved rehabilitering anbefaler vi at det legges en såkalt shock pad. Drensgrøfter MÅ sjekkes for å få bekreftet at de fungerer etter intensjonene.

4. Kostnad
Det foreligger 3 ulike tilbud om kunstgress, pag og innfyll. Se vedlegg nr 3,4,5.

| Leverandør | Innfylt type | Totalpris (inkl. mva) |
| --- | --- | --- |
| ProTurf | SBR-gummi | kr 4 326 730 |
| Sportsurface | Norfill (organisk, miljøvennlig) | kr 4 862 500 |
| Sportsurface | SBR-gummi (resirkulert gummi) | kr 3 812 500 |

5. Finansiering

Foreløpig plan for finansiering inkluderer:

- Bruk av egne midler så langt det rekker, mulig at vi må ta opp lån. Vi presenterer en økonomiplan for dette i møtet.

- Søknad om spillemidler (trolig 1/3 av godkjent totalkostnad)

- Kommunalt tilskudd

- Sponsorbidrag og gaver

6. Styrets forslag til vedtak:

Varhaug Idrettslags ekstraordinære årsmøte den 11.06.2025 vedtar å gjennomføre utskifting av kunstgress på bane K1 i Varhaug Idrettsanlegg.

Arbeidet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på inntil kr 4 862 500, basert på tilbud fra anerkjente leverandører.

Årsmøtet viser til fremlagt økonomiplan for Varhaug Idrettslag, hvor det kommer frem:

- Idrettslaget har 3,5 mill i tilgjengelig egenkapital (eks. arv & sparing).

- Planlagte investeringer for perioden 2025-2026 utløser en likviditetsbelastning på over 13 millioner.

- Det forventes tilskudd fra kommune, spillemidler og mva-refusjon som dekker deler av dette.

For å sikre gjennomføring og nødvendig likviditet, gir årsmøtet, styret fullmakt til å:

- inngå kontrakt for utskifting av kunstgress på bane K1

- Gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt beløp.

- Disponere tilgjengelig egenkapital etter behov og i tråd med økonomiplanen.,

- Oppta lån på inntil 5 millioner for å sikre nødvendig mellomfinansiering av pågående og nye prosjekter, her under både påbygg og kunstgress.