Sak 1 til ekstraordinært årsmøte

1. Bakgrunn

Kunstgresset på bane K1 ble tatt i bruk i 2013 og har over tid blitt betydelig slitt. Det foreligger nå et klart behov for utskifting for å ivareta: spillernes helse og sikkerhet, banens funksjonalitet, og miljømessige hensyn.

2. Tilstandsvurdering

Det foreligger 2 tilstandsrapporter (en datert 2023 & februar 2025) som tilsier at banen bør skiftes innen rimelig tid. Se vedlegg 1 & 2 for mer info.

3. Prosjektomfang

3.1 Eksisterende baneoppbygging er bra. Vanngjennomtrengeligheten BØR og MÅ sjekkes før legging av nytt kunstgress.

3.2 Ved rehabilitering anbefaler vi at det legges en såkalt shock pad. Drensgrøfter MÅ sjekkes for å få bekreftet at de fungerer etter intensjonene.

4. Pristilbud

Det foreligger 4 ulike tilbud om kunstgress, pag og innfyll. Se vedlegg nr 3,4,5,6

- Det foreligger 4 ulike tilbud om kunstgress, pag og inntilfyll.

Leverandør		Type				Totalpris (inkl mva)

- ProTurf		SBR-gummi			kr. 4.326.730,-

- Sportsurface		Norfill(org./miljøv.)		kr. 4.862.500,-*

- Sportsurface		SBR-gummi (resirkl.)		kr. 3.812.500,-

- PST sportsanlegg	Pure Pt 38 (u. Innf / miljøve)	Kr. 6.284 500,-*

Andelen egne midler / støtteordninger.

- For rehabilitering av fotballbaner gis 1/3 i spillemidler. For baner med plastinnfyll gis det opp til 1.000 000,- og for baner uten plastinnfyll gis opp til 2.000 000,-. Jfr. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2025, side 33.

- Det innebærer at det vil gi lavere andel egne midler på den banen uten innfyll versus den rimeligste banen med innfyll av plast.

5. Finansiering

Foreløpig plan for finansiering inkluderer:

- Bruk av egne midler så langt det rekker og lån fra Jæren sparebank

- Søknad om spillemidler (trolig 1/3 av godkjent totalkostnad)

- Kommunalt tilskudd (1/3) av godkjent totalkostnad

- Sponsorbidrag og gaver

6. Styrets forslag til vedtak:

Varhaug Idrettslags ekstraordinære årsmøte mandag 15.09.2025 vedtar å gjennomføre utskifting av kunstgress på bane K1 i Varhaug Idrettsanlegg med miljøvennlig bane uten plastinnfyll.

Arbeidet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på inntil kr 6.300 000,- inkludert moms basert på tilbud fra anerkjente leverandører. Det skal jobbes aktivt innhente rimeligere tilbud for sanering av eksisterende bane.

Årsmøtet viser til fremlagt økonomiplan for Varhaug Idrettslag, hvor det kommer frem:

- Idrettslaget har 3,5 mill i tilgjengelig egenkapital (eks. arv & sparing).

- Planlagte investeringer for perioden 2025-2026 utløser en likviditetsbelastning på over 13 millioner.

- Det forventes tilskudd fra kommune, spillemidler og mva-refusjon som dekker største delen av investeringen.

For å sikre gjennomføring og nødvendig likviditet, gir årsmøtet, styret fullmakt til å:

- Inngå kontrakt for utskifting av kunstgress på bane K1

- Gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt beløp.

- Disponere tilgjengelig egenkapital etter behov og i tråd med økonomiplanen.,

- Oppta lån på inntil 7 millioner for å sikre nødvendig mellomfinansiering av pågående og nye prosjekter, her under både påbygg og kunstgress.